禾府办发〔2021〕32号

乡党政办公室关于印发《禾丰乡马头村2021年市级少数民族发展资金乡村振兴基础

设施建设项目实施方案》的通知

马头村、乡属各有关部门：

现将《禾丰乡马头村2021年市级少数民族发展资金乡村振兴基础设施建设项目实施方案》印发给你们，请认真抓好落。

2021年4月23日

禾丰乡马头村2021年市级少数民族发展资金乡村振兴基础设施建设项目实施方案

为改善马头村农业观光旅游发展条件、促进农村经济发展，促使外出务工人员回乡创业，助力乡村振兴发展。根据县民宗局相关文件精神。结合我乡2021年乡村振兴工作任务，特制定本方案。

一、项目概要

（一）基本情况。

禾丰乡马头村国土面积13.62平方公里，耕地5198亩（田2142.7亩、土3055.9亩），辖15个村民组，户籍人口711户2698人，其中少数民族605人，占总人口的24%，劳动力1456人。2020年人均可支配收入10060元。村内资源十分丰富，清龙河横穿境内，旅游产业兴盛。主要粮食作物是水稻和玉米，主要经济作物是茶叶。村内有清龙河、深水河，旅游景点有云山茶海、观景平台、水头湾、坪寨农耕文化体验园、明德文化广场、万寿古桥等。

通过农村集体产权制度改革，现已成立马头村股份经济合作社，坚持在家庭承包责任制的基础上，已界定集体经济组织成员身份635户2612人，并设置和量化股权，以参股、联营、合作方式经营集体资产，股权证已全部发放。探索集体经济新的实现形式和运行机制，大力解放和发展农村社会生产力，壮大村集体经济，推动农业发展、农民富裕、农村繁荣，为实施乡村振兴战略提供重要保障。

（二）项目名称。

禾丰乡马头村2021年市级少数民族发展资金乡村振兴基础设施建设项目

（三）项目性质：新建

（四）项目财政扶贫资金：50万元

（五）建设年限：6个月

（六）项目实施监管责任单位及相关责任人

1.项目实施单位及责任人

实施单位：禾丰乡人民政府

责任人：黄淋果

2.项目监管单位及责任人

监管单位：开阳县民宗局

责任人：莫成国

3.项目技术依托单位及责任人

项目技术依托单位：开阳县农业农村局（扶贫办、乡村振兴办）

责任人：

二、项目主要建设内容及补助方案

（一）建设地点及覆盖农户

1.项目建设地点：禾丰乡马头村

2.项目覆盖农户情况

项目涉及农户180户456人，贫困户40户133人。

（二）主要建设内容及规模

1、M7.5毛石挡墙2271.75m3（其中：1号挡墙1020m3,2号挡墙247m3,3号挡墙464.75m3,4号挡墙464.75m3。）

2、土方开挖1556.4立方米；

3、土方回填4000立方米；

4、基础设施硬化450平方米；

5、梯涉及挡土墙护栏长170米；

6、梯步长50米（其中1号梯步2.4米宽30米长，2号梯步1.8米宽20米长）；

7、亮化工程一套。

- 财政扶贫资金支持环节、标准及概算

1.财政扶贫资金支持环节

严格按照《关于印发〈贵州省2016年度财政扶贫资金项目补助标准〉的通知》（黔扶通〔2015〕118号）文件执行。

2.补助标准及投资概算

（1）1号挡墙（C15垫层，C20台面），长30米，高8米，上宽1.5米，下宽7米，计价1020m3×410元/m3=418200元。

（2）2号挡墙（C15垫层，C20台面），247m3，长26米，高5米，上宽0.8米，下宽3米，计价464.75m3×410元/m3=101270元。

合计519470元。

三、项目实施进度

1、宣传发动（2021年4月）。马头村村支两委人员负责走访宣传。

2、组织实施（2021年5月至2021年10月）。由禾丰乡人民政府组织实施。

3、总结验收（2021年11月）。禾丰乡扶贫站、禾丰乡乡村振兴办、扶贫站、社会事务办要结合项目实施的实际，指导好各村做好项目的总结工作（主要做法、成效和存在的问题），乡扶贫站要做好该项目相关资料的收集和归档工作，按时完成该项目并迎接上级检查验收。

四、资金使用和项目实施监管

（一）资金管理和使用

项目资金实行封闭运行，禁止挪用、挤占和扩大资金使用范围、提高资金标准的现象。实行财政专户管理。

（二）项目实施管理

项目在禾丰乡人民政府有关部门的监督下组织实施。

五、调度、检查、验收、管护

（一）强化项目调度

实行一周一调度，发现问题，及时纠正。

（二）强化项目检查

乡扶贫工作站负责项目的全程监督和检查。

（三）强化项目验收

禾丰乡成立项目验收工作组，乡长任组长，分管领导任副组长，乡财政、扶贫等单位相关人员任成员，负责项目的初验。

（四）强化项目后续管理工作

项目实施后，后期管理由村自行负责。

六、效益分析

（一）扶贫效益：改善农户生活条件，提高生活质量及品质。

（二）社会效益。该项目围乡村振兴及巩固脱贫成果予以申报，项目实施完成后，帮助群众解决村庄亮化、出行困难等问题，可改善户脱贫户生产生活条件，提高生产生活质量，为巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

禾丰乡党政办公室               　　2021年4月23日印发

共印5份